

**Камчатский край**

**Администрация городского округа «поселок Палана»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02.09.2020 № 244

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.06.2019 № 127 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае по городскому округу «поселок Палана» на 2020-2022 годы»** |  |

В соответствии с Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* 1. Внести в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 13.06.2019 № 127 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае по городскому округу «поселок Палана» на 2020-2022 годы» следующие изменения:
	2. Приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
	3. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа «поселок Палана» | О.П. Мохирева |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 1к постановлению Администрациигородского округа "посёлок Палана" от 02.09.2020 № 244\_\_\_\_ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по городскому округу "посёлок Палана" на 2020 - 2022 годы** |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта  | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| Стоимость работ | в том числе: |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета  | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. |   |   | руб. | руб. | руб. | руб. |   | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Всего по городскому округу "посёлок Палана" за период 2020 -2022 годов** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **12 677,71** | **8 218,44** | **2 692,00** | **579** | **Х** | **32 943 061,00** | **0,00** | **17 787 193,53** | **0,00** | **15 155 867,47** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** |
| **1** | **Итого по городскому округу "посёлок Палана" за 2020 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 628,05** | **1 882,76** | **1 340,00** | **162** | **Х** | **9 009 367,00** | **0,00** | **4 781 592,38** | **0,00** | **4 227 774,62** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1 | пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |   | 11,25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 |   | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 110 697,00 | 0,00 | 1 120 222,17 | 0,00 | 990 474,83 | 0,00 | 1 809,72 | 1 857,89 | 31.12.2020 |
| пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |   | 11,25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 |   | 39 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 673 361,00 | 0,00 | 357 376,70 | 0,00 | 315 984,30 | 0,00 | 577,34 | 827,61 | 31.12.2020 |
| пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |   | 11,25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 | 488,00 | 39 | ремонт крыши | 5 055 787,00 | 0,00 | 2 683 286,47 | 0,00 | 2 372 500,53 | 0,00 | 4 334,86 | 11 742,64 | 31.12.2020 |
| пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |   | 11,25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 |   | 39 | ремонт ВДИС водоотведения | 362 508,00 | 0,00 | 192 395,92 | 0,00 | 170 112,08 | 0,00 | 310,82 | 285,01 | 31.12.2020 |
| пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |   | 11,25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 |   | 39 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 465 750,00 | 0,00 | 247 190,14 | 0,00 | 218 559,86 | 0,00 | 399,34 | 365,36 | 31.12.2020 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 166,31** | **1 062,41** | **488,00** | **39** | **Х** | **8 668 103,00** | **0,00** | **4 600 471,40** | **0,00** | **4 067 631,60** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |   | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 |   | 29 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 264 654,00 | 0,00 | 140 461,32 | 0,00 | 124 192,68 | 0,00 | 491,61 | 555,62 | 31.12.2020 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **538,34** | **498,14** | **352,00** | **29** | **Х** | **264 654,00** | **0,00** | **140 461,32** | **0,00** | **124 192,68** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.3 | пгт. Палана, ул. имени Владимира Ильича Ленина, д. 15 | РО | 1982 |   | 13,25 | 4 | 1 570,20 |   | 500,00 | 69 | разработка ПСД на ремонт крыши | 76 610,00 | 0,00 | 40 659,66 | 0,00 | 35 950,34 | 0,00 | 153,22 | 48,79 | 31.12.2020 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 570,20** |  | **500,00** | **69** | **Х** | **76 610,00** | **0,00** | **40 659,66** | **0,00** | **35 950,34** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** |
| 1 | **Итого по городскому округу "посёлок Палана" за 2021 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 990,32** | **4 514,33** | **500,00** | **276** | **Х** | **6 907 919,00** | **0,00** | **3 733 649,51** | **0,00** | **3 174 269,49** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 3 | РО | 1967 |   | 29,25 | 2 | 353,20 | 322,21 |   | 25 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 58 479,00 | 0,00 | 31 607,22 | 0,00 | 26 871,78 | 0,00 | 165,57 | 165,57 | 31.12.2020 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **353,20** | **322,21** |  | **25** | **Х** | **58 479,00** | **0,00** | **31 607,22** | **0,00** | **26 871,78** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.2 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 19 | РО | 1968 |   | 29,25 | 2 | 347,92 | 323,52 |   | 10 | ремонт ВДИС электроснабжения | 411 182,00 | 0,00 | 222 239,07 | 0,00 | 188 942,93 | 0,00 | 1 181,83 | 991,34 | 31.12.2020 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **347,92** | **323,52** |  | **10** | **Х** | **411 182,00** | **0,00** | **222 239,07** | **0,00** | **188 942,93** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.3 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 21 | РО | 1968 |   | 29,25 | 2 | 362,58 | 336,98 |   | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 410 886,00 | **0,00** | 222 079,08 | 0,00 | 188 806,92 | 0,00 | 1 133,23 | 991,34 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **362,58** | **336,98** |  | **22** | **Х** | **410 886,00** | **0,00** | **222 079,08** | **0,00** | **188 806,92** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.4 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 23 | РО | 1969 |   | 29,25 | 2 | 363,63 | 338,53 |   | 11 | ремонт ВДИС электроснабжения | 403 534,00 | **0,00** | 218 105,41 | 0,00 | 185 428,59 | 0,00 | 1 109,74 | 991,34 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **363,63** | **338,53** |  | **11** | **Х** | **403 534,00** | **0,00** | **218 105,41** | **0,00** | **185 428,59** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.5 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 25 | РО | 1968 |   | 29,25 | 2 | 366,33 | 340,73 |   | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 387 956,00 | **0,00** | 209 685,69 | 0,00 | 178 270,31 | 0,00 | 1 059,03 | 991,34 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **366,33** | **340,73** |  | **20** | **Х** | **387 956,00** | **0,00** | **209 685,69** | **0,00** | **178 270,31** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.6 | пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.8 | РО | 1977 |   | 11,25 | 3 | 1 166,31 | 1 062,41 |   | 39 | ремонт ВДИС электроснабжения | 763 508,00 | 0,00 | 412 667,15 | 0,00 | 350 840,85 | 0,00 | 654,64 | 635,98 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 166,31** | **1 062,41** |  | **39** | **Х** | **763 508,00** | **0,00** | **412 667,15** | **0,00** | **350 840,85** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.7 | пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.14 | СС | 1983 |   | 11,25 | 3 | 1 096,20 |  | 500,00 | 54 | разработка ПСД на ремонт крыши | 38 597,00 | 0,00 | 20 861,23 | 0,00 | 17 735,77 | 0,00 | 35,21 | 35,21 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 096,20** | **0,00** | **500,00** | **54** | **Х** | **38 597,00** | **0,00** | **20 861,23** | **0,00** | **17 735,77** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.8 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |   | 29,25 | 2 | 324,21 | 290,81 |   | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 540 154,00 | 0,00 | 291 946,93 | 0,00 | 248 207,07 | 0,00 | 1 666,06 | 3 731,91 | 31.12.2021 |
| пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |   | 29,25 | 2 | 324,21 | 290,81 |   | 25 | ремонт ВДИС ХВС | 263 691,00 | 0,00 | 142 521,90 | 0,00 | 121 169,10 | 0,00 | 813,33 | 555,62 | 31.12.2021 |
| пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |   | 29,25 | 2 | 324,21 | 290,81 |   | 25 | ремонт ВДИС электроснабжения | 288 221,00 | 0,00 | 155 780,08 | 0,00 | 132 440,92 | 0,00 | 888,99 | 991,34 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **324,21** | **290,81** |   | **25** | **Х** | **1 092 066,00** | **0,00** | **590 248,91** | **0,00** | **501 817,09** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.9 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |   | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 |   | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 575 874,00 | 0,00 | 311 253,17 | 0,00 | 264 620,83 | 0,00 | 1 069,72 | **991,34** | 31.12.2021 |
| пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |   | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 |   | 29 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2 009 036,00 | 0,00 | 1 085 860,49 | 0,00 | 923 175,51 | 0,00 | 3 731,91 | 3 731,91 | 31.12.2021 |
| пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |   | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 | 352,00 | 29 | разработка ПСД на ремонт крыши | 113 644,00 | 0,00 | 61 423,25 | 0,00 | 52 220,75 | 0,00 | 322,85 | 211,10 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **538,34** | **498,14** |   | **29** | **Х** | **2 698 554,00** | **0,00** | **1 458 536,91** | **0,00** | **1 240 017,09** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.10 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 |   | 29,25 | 2 | 537,30 | 496,68 |   | 20 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 66 722,00 | 0,00 | 36 062,46 | 0,00 | 30 659,54 | 0,00 | 124,18 | 124,18 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **538,30** | **496,64** |  | **20** | **Х** | **66 722,00** | **0,00** | **36 062,46** | **0,00** | **30 659,54** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.11 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 |   | 29,25 | 2 | 533,30 | 504,36 |   | 21 | ремонт ВДИС электроснабжения | 576 435,00 | 0,00 | 311 556,38 | 0,00 | 264 878,62 | 0,00 | 1 142,90 | 991,34 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **533,30** | **504,36** |  | **21** | **Х** | **576 435,00** | **0,00** | **311 556,38** | **0,00** | **264 878,62** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** |
| 1 | **Итого по городскому округу "посёлок Палана" за 2022 год** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 059,34** | **1 821,35** | **852,00** | **141** | **Х** | **17 025 775,00** | **0,00** | **9 271 951,64** | **0,00** | **7 753 823,36** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.1 | пгт. Палана ул. имени Г.И. Чубарова д.14 | СС | 1983 |   | 11,25 | 3 | 1 096,20 |  | **500,00** | 54 | ремонт крыши | 5 871 320,00 | 0,00 | 3 197 422,44 | 0,00 | 2 673 897,56 | 0,00 | 11 742,64 | 11 742,64 | 31.12.2022 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 096,20** |  | **500,00** | **54** | **Х** | **5 871 320,00** | **0,00** | **3 197 422,44** | **0,00** | **2 673 897,56** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 7 | РО | 1976 |   | 29,25 | 2 | 537,30 | 496,68 |   | 20 | ремонт ВДИС ХВС | 298 535,00 | 0,00 | 162 577,16 | 0,00 | 135 957,84 | 0,00 | 555,62 | 555,62 | 31.12.2022 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **538,30** | **496,64** |  | **20** | **Х** | **298 535,00** | **0,00** | **162 577,16** | **0,00** | **135 957,84** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.3 | пгт. Палана, ул. Обухова, д. 3 | РО | 1967 |   | 29,25 | 2 | 353,20 | 322,21 |   | 25 | ремонт ВДИС электроснабжения | 350 141,00 | 0,00 | 190 680,92 | 0,00 | 159 460,08 | 0,00 | 991,34 | 991,34 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **353,20** | **322,21** |  | **25** | **Х** | **350 141,00** | **0,00** | **190 680,92** | **0,00** | **159 460,08** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 |   | 29,25 | 2 | 533,30 | 504,36 |   | 21 | ремонт фасада | 6 553 206,00 | 0,00 | 3 568 766,13 | 0,00 | 2 984 439,87 | 0,00 | 12 993,11 | 12 288,03 | 31.12.2022 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **533,30** | **504,36** |  | **21** | **Х** | **6 553 206,00** | **0,00** | **3 568 766,13** | **0,00** | **2 984 439,87** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1.5 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |   | 29.25 | 2 | 538,34 | 498,14 | 352,00 | 29 | ремонт крыши | 3 952 573,00 | 0,00 | 2 152 504,99 | 0,00 | 1 800 068,01 | 0,00 | 11 228,90 | 11 228,90 | 31.12.2021 |
| **Итого по многоквартирному дому:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **538,34** | **498,14** | **352,00** | **21** | **Х** | **3 952 573,00** | **0,00** | **2 152 504,99** | **0,00** | **1 800 068,01** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |