

**Камчатский край**

**Администрация городского округа «поселок Палана»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2019 № 40

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 27.11.2017 № 222 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы»**  |  |

В соответствии с постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 12.07.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «поселок Палана», Методических указаний по разработке муниципальных программ городского округа «поселок Палана» и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана», в целях повышения эффективности реализации и уточнения мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 27.11.2017 № 222 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «посёлок Палана» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

 1.1 наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»;

 1.2 муниципальную программу изложить в редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа «поселок Палана» О.П. Мохирева

 Приложение

 к постановлению Администрации

 городского округа «поселок Палана»

 от 18.03.2019 № 40

 Приложение

 к постановлению Администрации

 городского округа «поселок Палана»

 от 27.11.2017 № 222

**Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа**

 **«поселок Палана»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |

**Городской округ «поселок Палана»**

**2019**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа «поселок Палана» |
| Ответственный исполнитель Программы | - Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Исполнители Программы | - Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана»- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»- Мобилизационный отдел Администрации городского округа «поселок Палана»- Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе «поселок Палана»- МО МВД РФ «Корякский»- Образовательные и дошкольные учреждения городского округа «поселок Палана» - Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» |
| Участники программы | - Предприятия и организации всех форм собственности- Средства массовой информации городского округа «поселок Палана»- ГБУЗ «Корякская окружная больница» |
| Цели Программы  |  Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах городского округа «поселок Палана», сокращение количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими |
| Задачи Программы | - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение ответственности водителей транспортных средств;- совершенствование механизмов реализации установленных законодательством требований к конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств;- совершенствование информационного, организационного и технического обеспечения предупредительной и контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;- развитие системы изучения правил дорожного движения детьми дошкольного и школьного возраста  |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин, обучающих семинаров) по предупреждению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в образовательных учреждениях городского округа «поселок Палана»; - Количество пострадавших в результате ДТП;- Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Этапы и сроки реализации Программы | В один этап, 2018 – 2022 годы |
| Объем и источники бюджетных ассигнований Программы | **Всего: 719,98035 тыс. руб.****2018**  - **209, 98035 тыс. руб.:**из них: местный бюджет – 209,98035 тыс. руб.;**2019**  - **210,000 тыс. руб**.;из них: местный бюджет – 210,000 тыс. руб.; **2020**  - **100,000 тыс. руб**.;из них: местный бюджет - 100,000 тыс. руб.; **2021**  - **100,000 тыс. руб.;**из них: местный бюджет - 100,000 тыс. руб.;**2022**  - **100,000 тыс. руб.;**из них: местный бюджет - 100,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах, снижение количества аварий, сокращение числа травм и гибели людей, исключение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях на территории городского округа «поселок Палана» |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена**

**муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана», принимается в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п (ред. от 16.02.2018) «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», и в целях снижения аварий, сокращения травм и гибели людей, исключения детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях, повышения безопасности дорожного движения на дорогах городского округа «поселок Палана»,

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

В целом ряде стратегических и программных документов вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации.

Решение проблемы обеспечения безопасности на дорогах России Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2019 год назвал одной из актуальных задач развития страны.

Территорию городского округа «поселок Палана» обслуживает межрайонная регистрационно-экзаменационная группа (МРЭО УГИБДД УВД по Камчатскому краю).

Деятельность отделения ГИБДД МО МВД «Корякский» по решению задач обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также законов и иных правовых актов Камчатского края.

Во исполнение соответствующих приказов МВД России и Камчатского края, проводятся организационные мероприятия и повседневная контрольная работа, направленная на укрепление правопорядка и общественной безопасности в сфере дорожного движения, по пропаганде Правил дорожного движения, разъяснению нормативных документов, регламентирующих деятельность ГИБДД в средствах массовой информации округа.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма проводятся занятия, игры, викторины, конкурсы с учащимися МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана» по Правилам дорожного движения. Родители детей и подростков, допускающих нарушения Правил дорожного движения, привлекаются к административной ответственности.

Ведется работа, направленная на пресечение нарушений Правил дорожного движения, влияющих на безопасность дорожного движения: управление технически неисправным транспортным средством, транспортным средством не прошедшим в установленные сроки государственного технического осмотра, лиц, не имеющих права управления транспортным средством и др.

 К основным факторам, определяющим уровень аварийности, связанной с автомобильным транспортом на территории городского округа «поселок Палана», в настоящее время следует отнести:

 1) факты пренебрежения требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны общественных организаций, отсутствие должной ответственности у руководителей хозяйствующих субъектов;

 2) недостаточная подготовка водителей, приводящая к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

 3) недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, в первую очередь, несоответствие современным требованиям технического уровня транспортных средств, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

 В целях реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения в городском округе «поселок Палана» возникла необходимость в разработке муниципальной Программы на 2018 - 2022 годы, направленной на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий.

 Территория городского округа занимает площадь 4650,75 кв. км., состоит из одного населенного пункта – поселка городского типа Палана, входит в состав Камчатского края Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации.

 Численность постоянного населения городского округа по состоянию на 01.01.2019 года составляет 2920 человек. Общая протяженность улично-дорожной сети поселка Палана составляет 8,631 км.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**городского округа «поселок Палана»**

 Целью Программы является сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

 Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

3) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе «поселок Палана».

 Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах наибольшей вероятности возникновения концентрации дорожно-транспортных происшествий.

 Предусматривается реализация таких мероприятий, как:

- проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма;

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

 Срок реализации Программы 5 лет.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета.

 Объем финансирования Программы составляет: 719,98035 тыс. рублей, в том числе

на 2018 год – 209,98035 тыс. рублей, на 2019 год – 210,000 тыс. рублей, на 2020 год – 100,000 тыс. рублей, на 2021 – 100,000 тыс. рублей, на 2022 – 100,000 тыс. рублей.

**3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**городского округа «поселок Палана»**

 Срок реализации Программы проводится в один этап: 2018 – 2022 годы.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**городского округа «поселок Палана»**

 Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых в городском округе «поселок Палана» по следующим направлениям:

 1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, предусматривают широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации, а также совершенствование профилактической работы.

 2. Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городском округе «поселок Палана».

 3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

 Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счёт средств местного бюджета.

**5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

 Необходимым условием реализации Программы является взаимодействие Администрации ГО «поселок Палана» с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Корякский», предприятиями и организациями всех форм собственности, образовательными учреждениями городского округа «поселок Палана».

Реализация Программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне. Механизм реализации Программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путём выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели. Управление реализацией Программы осуществляется ответственными исполнителями Программы.

Формы и методы реализации Программы определяются ответственными исполнителями Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации. В целях рационального использования бюджетных средств, а также обеспечения публичности информации ответственными исполнителями Программы:

- обеспечивают координацию деятельности по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному использованию бюджетных средств, подготавливает в установленном порядке проекты постановлений Администрации ГО «поселок Палана» о внесении изменений в Программу и досрочном её прекращении;

- разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты для выполнения Программы (по мере необходимости);

- осуществляют ведение ежегодной отчётности по реализации Программы;

- вносит предложения о корректировке Программы, продлении срока её реализации либо прекращении её реализации (в случае необходимости);

- определяют процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, её мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

**6. Перечень целевых индикаторов (показателей) результативности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

В результате реализации Программы ожидается:

- увеличение количества проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин, обучающих семинаров) по предупреждению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в образовательных учреждениях городского округа «поселок Палана»;

- снижение числа лиц, пострадавших в результате ДТП;

- снижение количества ДТП с пострадавшими.

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля за движением.

Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, усовершенствовать систему управления безопасностью дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана», обеспечить безопасные условия движения на местных автомобильных дорогах.

Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

**Всего: 719,98035 тыс. руб.**

**2018**  - **209, 98035 тыс. руб.:**

из них: местный бюджет – 209,98035 тыс. руб.;

**2019**  - **210,000 тыс. руб**.;

из них: местный бюджет – 210,000 тыс. руб.;

 **2020**  - **100,000 тыс. руб**.;

из них: местный бюджет - 100,000 тыс. руб.;

**2021**  - **100,000 тыс. руб.;**

из них: местный бюджет - 100,000 тыс. руб.;

**2022**  - **100,000 тыс. руб.;**

из них: местный бюджет - 100,000 тыс. руб.

 **8. Анализ рисков муниципальной программы «Повышение безопасности**

 **дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

 К основным рискам реализации Программы относятся:

1) организационные и управленческие;

2) финансово-экономические;

3) нормативно - правовые;

4) социальные;

5) риски, связанные с муниципальными особенностями.

Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений.

Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является повышение квалификации управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием органами местного самоуправления городского округа «поселок Палана» ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей Программы.

Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы.

Минимизация рисков связана с качеством планирования и оперативного внесения необходимых изменений в действующие, а также разработкой новых нормативных правовых актов городского округа «поселок Палана».

Социальные риски могут проявиться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Минимизация названных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей и задач Программы, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы.

Риски, связанные с муниципальными особенностями, - недостаточное финансирование со стороны органов местного самоуправления городского округа «поселок Палана» мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей Программы.

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств местного бюджета и необходимого дополнительного финансирования из краевого бюджета.

**9. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории**

 **городского округа «поселок Палана»**

Муниципальная программа имеет целевой характер; следовательно, при оценке эффективности её реализации принципиальное значение имеет степень выполнения поставленных задач. Муниципальная программа обладает набором целевых индикаторов (показателей), количественно выраженных характеристик достижения цели или решения задачи. Выполнение каждого целевого показателя является необходимым условием, а достижение всех индикаторов – достаточным условием успешной реализации муниципальной программы.

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по следующим формулам:

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП i = (Фз i/ Пз i) \*100%;

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП i = (Пз i / Фз i) \*100%;

где:

СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фз i – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода;

Пз i – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода.

2.3. Степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по формуле:

м i

СРмп = Ʃ СДП i / М i

*i =1*

 где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

 СДП i – степень достижения планового значения индикатора (показателя)

 М i – количество индикаторов муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

 При использовании данной формулы в случае, если СДП i больше 1, значение СДП i принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям без учета зарезервированных ассигнований по следующей формуле:

СС уз = Ф р / (П р – З ас),

где:

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Ф р – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

П р – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

 З ас – зарезервированные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:

СВ м = М в / М,

где:

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

М в – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

Э ис = СВ м/ СС уз

где:

Э ис – показатель эффективности использования средств бюджета;

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

Степень реализации контрольных событий муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм оценивается как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СР кс = КС в / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), степени соответствия запланированному уровню затрат, степени выполнения программных мероприятий, степени реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы), как среднее значение, по следующей формуле:

ЭР мп= СР мп+ СС уз+ СВ м+ СР кс / 4

где:

ЭР мп – эффективность реализации муниципальной программы;

СР мп – степень реализации муниципальной программы;

СС уз – степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы);

СВ м – степень выполнения программных мероприятий;

СР кс – степень реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭР мп составляет менее 0,80, реализация муниципальной программы (подпрограммы) признается недостаточно эффективной.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**План реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

**на очередной финансовый год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель (исполнитель)** | **Срок** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** |
| **начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы** | **Окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | **Мероприятия, направленные на повыше­ние правового сознания и предупрежде­ние опасного поведения участников до­рожного движения:** |
| 1.1 | Оснащение ГИБДД УВД ГО «поселок Палана» техническими комплексами, осуществляющими контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | Управление внутренних дел по Камчатскому краю (согласно норм обеспечения) | 2018 | 2022 | Приобретение технических комплексов видеофиксации |
| 1.2 | Создание и обновление состава общественных формирований по обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч. общественных инспекторов БДД, юных инспекторов БДД | Отделение ГИБДД ОВД по ГО пгт Палана (далее ОГИБДД),отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Создание и обновление состава общественных формирований по обеспечению безопасности дорожного движения |
| 1.3 | Проведение общепоселковых акций: «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель» и т.д. Привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, распространение информационных и агитационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения | ОГИБДД, отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на дорогах; проверка и закрепление знаний воспитанников по правилам дорожного движения на улицах и дорогах |
| 1.4 | Приобретение и обновление оборудования для дошкольных учреждений уголков БДД | ОГИБДД, отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана»,МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 | Оформление наглядной информации для родителей в группах  по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма  |
| 1.5 | Приобретение литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению безопасности дорожного движения; оборудования - (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений  | отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана» | 2018 | 2022 | Использование литературы, оборудования с целью обучения правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах, снижения транспортного травматизма дошкольников и учащихся образовательных учреждений |
| 1.6 | Организация и проведение общепоселкового конкурса в рамках краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное ко­лесо» среди учащихся городского округа «поселок Палана» | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана»  | 2018 | 2022 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на дорогах; проверка и закрепление знаний воспитанников по правилам дорожного движения на улицах и дорогах |
| 1.7 | Организация и проведение общепоселкового смотра - конкурса «Лучший отряд юных инспекторов движения» в рамках краевого смотра - конкурса  | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана»  | 2018 | 2022 |
| 1.8 | Организация и проведение общепоселковых акций "Безопасность на дороге - дело каждого", "Мы все участники дорожного движения" | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 |
| 1.9 | Проведение общепоселкового конкурса на лучший детский рисунок и плакат по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана», МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 |
| 1.10 | Приобретение и распространение свето­воз­вращающих приспособлений в среде дошко­льников и учащихся млад­ших классов  | отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»,МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на дорогах |
| **2** | **Организационно-планировочные и инже­нер­ные меры, направленные на совершен­ствова­ние организации движения транс­портных средств и пешеходов**  |
| 2.1 | Создание системы фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана» | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Предупреждение нарушения правил дорожного движения на дорогах городского округа «поселок Палана» позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий и приведет к улучшению качества жизни населения  |
| 2.2 | Обновление системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (замена испорченных дорожных знаков) | ОГИБДД, Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»  | 2018 | 2022 |
| 2.3 | Монтаж и демонтаж искусственных неровностей (лежачий полицейский). Устройство разметки пешеходных переходов «зебра» на проезжих частях улиц пгт. Палана | ОГИБДД,Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 |
| 2.4 | Обустройство автогородка для изучения правил дорожного движения дошкольниками и школьниками младших классов | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»,МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»,МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 | Обучение правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах, снижение транспортного травматизма дошкольников и учащихся образовательных учреждений |
| 2.5 | Оказание содействия индивидуальным предпринимателям в организации поселковой специализированной стоянки для автотранспорта | ОГИБДД,Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Оборудование индивидуальными предпринимателями поселковых специализированных стоянок для автотранспорта для эффективной работы транспортной инфраструктуры |
| 3. | **Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП** |
| 3.1 | Совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий, использование единого федерального номера для вызова указанных служб на место дорожно-транспортного происшествия | ОГИБДД,мобилизационный отдел Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Координация действий органов управлений, подразделений и сил, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП.Информирование (оповещение) заинтересованных органов, участвующих в ликвидации последствий ДТП, о факте и характере происшествия |
| 3.2 | Организация участия в краевом конкурсе мультимедийных презентаций учащихся образовательных учреждений городского округа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУЗ «Корякская окружная больница», отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Активизация деятельности образовательных учреждений городского округа «поселок Палана» по обеспечению безопасности дорожного движения и привлечение внимания родителей к вопросам профилактики детского дорожно-транспортного-травматизма |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения**

**на территории городского округа «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы подпрограммы) номер индикатора |
| начала реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Мероприятия, направленные на повыше­ние правового сознания и предупрежде­ние опасного поведения участников до­рожного движения:** |
| 1.1 | Оснащение ГИБДД УВД ГО «поселок Палана» техническими комплексами, осуществляющими контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | Управление внутренних дел по Камчатскому краю (согласно норм обеспечения) | 2018 | 2022 | Приобретение технических комплексов видеофиксации | Нарушение Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018) | Не предусмотрена |
| 1.2 | Создание и обновление состава общественных формирований по обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч. общественных инспекторов БДД, юных инспекторов БДД | Отделение ГИБДД ОВД по ГО пгт Палана (далее ОГИБДД),отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Создание и обновление состава общественных формирований по обеспечению безопасности дорожного движения | Нарушение Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018).Неисполнение полномочий в сфере общего образования детей городского округа «поселок Палана», возложенных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; | Не предусмотрена |
| 1.3 | Проведение общепоселковых акций: «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель» и т.д. Привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, распространение информационных и агитационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения | ОГИБДД, отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на дорогах; проверка и закрепление знаний воспитанников по правилам дорожного движения на улицах и дорогах | Неисполнение полномочий в сфере общего образования детей городского округа «поселок Палана», возложенных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"Нарушение Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018) | П.1 Приложения № 3  |
| 1.4 | Приобретение и обновление оборудования для дошкольных учреждений уголков БДД | ОГИБДД, отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана»,МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 | Оформление наглядной информации для родителей в группах  по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма  | Не предусмотрена |
| 1.5 | Приобретение литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению безопасности дорожного движения; оборудования - (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений  | отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана».МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 | Использование литературы, оборудования с целью обучения правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах, снижения транспортного травматизма дошкольников и учащихся образовательных учреждений | Не предусмотрена |
| 1.6 | Организация и проведение общепоселкового конкурса в рамках краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное ко­лесо» среди учащихся городского округа «поселок Палана» | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана»  | 2018 | 2022 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на дорогах; проверка и закрепление знаний воспитанников по правилам дорожного движения на улицах и дорогах | П.1 Приложения 3 |
| 1.7 | Организация и проведение общепоселкового смотра - конкурса «Лучший отряд юных инспекторов движения» в рамках краевого смотра - конкурса  | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана»  | 2018 | 2022 | П. 1 Приложения 3 |
| 1.8 | Организация и проведение общепоселковых акций "Безопасность на дороге - дело каждого", "Мы все участники дорожного движения" | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | П.1 Приложения 3 |
| 1.9 | Проведение общепоселкового конкурса на лучший детский рисунок и плакат по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения | ОГИБДД,отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана»,МКОУ «СОШ № 1 пгт Палана»,МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 |  | П.1. Приложения 3 |
| 1.10 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошко­льников и учащихся млад­ших классов  | отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана», МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»,МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда безопасного поведения на дорогах |  | П.2, П.3 Приложения 3 |
| 2. | **Организационно-планировочные и инже­нер­ные меры, направленные на совершен­ствова­ние организации движения транс­портных средств и пешеходов**  |
| 2.1 | Создание системы фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана» | Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Предупреждение нарушения правил дорожного движения на дорогах городского округа «поселок Палана» позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий и приведет к улучшению качества жизни населения | Нарушение Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018) | П.2, П.3 Приложения 3 |
| 2.2 | Обновление системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (замена испорченных дорожных знаков) | ОГИБДД, Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»  | 2018 | 2022 | Нарушение Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018 | П.2, П.3. Приложения 3 |
| 2.3 | Монтаж и демонтаж искусственных неровностей (лежачий полицейский). Устройство разметки пешеходных переходов «зебра» на проезжих частях улиц пгт. Палана | ОГИБДД,Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Нарушение Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018 | П.2, П.3. Приложения 3 |
| 2.4 | Обустройство автогородка для изучения правил дорожного движения дошкольниками и школьниками младших классов | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана»,МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана»МКДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка», МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» | 2018 | 2022 | Обучение правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах, снижение транспортного травматизма дошкольников и учащихся образовательных учреждений | П.1. Приложения 3 |
| 2.5 | Оказание содействия индивидуальным предпринимателям в организации поселковой специализированной стоянки для автотранспорта | ОГИБДД,Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Оборудование индивидуальными предпринимателями поселковых специализированных стоянок для автотранспорта для эффективной работы транспортной инфраструктуры | Конституция РФ, Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018 | Не предусмотрена |
| 3. | **Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП** |
| 3.1 | Совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий, использование единого федерального номера для вызова указанных служб на место дорожно-транспортного происшествия | ОГИБДД,мобилизационный отдел Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Координация действий органов управлений, подразделений и сил, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП.Информирование (оповещение) заинтересованных органов, участвующих в ликвидации последствий ДТП, о факте и характере происшествия | Нарушение Постановления Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п «О государственной Программе Камчатского края «Безопасная Камчатка» (ред. от 24.10.2018) | П.2, П.3. Приложения 3 |
| 3.2 | Организация участия в краевом конкурсе мультимедийных презентаций учащихся образовательных учреждений городского округа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | ГБУЗ «Корякская окружная больница», отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта Администрации городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | Активизация деятельности образовательных учреждений городского округа «поселок Палана» по обеспечению безопасности дорожного движения и привлечение внимания родителей к вопросам профилактики детского дорожно-транспортного-травматизма | Неисполнение полномочий в сфере общего образования детей городского округа «поселок Палана», возложенных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | П.1 Приложения 3 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**Сведения**

**о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |
| Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | 1 – й год реализации | 2 – й год реализации | 3 – й год реализации | 4- й год реализации | Завершающий годреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 2. | муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»  |
| 1. | Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин, обучающих семинаров) по предупреждению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в образовательных учреждениях городского округа «поселок Палана» | ед. | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 2. | Количество пострадавших в результате ДТП |  чел. | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | чел. | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид муниципального правового акта** | **Основные положения муниципального правового акта** | **Ответственный исполнитель (исполнители)** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
| 1. | Не имеются |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**Прогноз**

**сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями**

 **в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории**

**городского округа «поселок Палана»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполнения работы)** | **Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы)** | **Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.** |
| **очередной финансовый год** | **первый год планового периода** | **второй год планового периода** | **очередной финансовый год** | **первый год планового периода** | **второй год планового периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Не имеется |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия)** | **Код бюджетной классификации** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** |  | **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Программа** | **муниципальная программа Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»** | 011, 014 |  |  |  | **всего** | **719,98035** | **209,98035** | **210,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **719,98035** | **209,98035** | **210,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
|  |  |  |  | **краевой бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  |  |  | **федеральный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|  |  |  |  | **внебюджетные источники** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Раздел 1.** | **мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | **011** | **0314** | **0610109990** | **244** | **всего** | **345,00000** | **15,00000** | **90,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **80,00000** |
|  |  |  |  | **местный бюджет** | **345,00000** | **15,00000** | **90,00000** | **80,00000** | **80,00000** | **80,00000** |
|  |  |  |  | **краевой бюджет** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | **федеральный бюджет** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | **внебюджетные источники** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.1 | Оснащение ГИБДД УВД ГО «поселок Палана» техническими комплексами, осуществляющими контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  финансирования не  требуется | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|
| мероприятие 1.2 | Создание и обновление состава общественных формирований по обеспечению безопасности дорожного движения, в т.ч. общественных инспекторов БДД, юных инспекторов БДД |  |  |  |   | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |   | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.3 | Проведение общепоселковых акций: «Внимание - дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель» и т.д. Привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, распространение информационных и агитационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего |  60,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 60,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
|   |   |   |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.4 | Приобретение и обновление оборудования для дошкольных учреждений уголков БДД |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 130,00000 | 0,00000 |  40,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,0000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 130,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,0000 |
|   |   |   |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.5 | Приобретение литературы, печатной продукции по пропаганде и обучению безопасности дорожного движения; оборудования - (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений  |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 40,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 40,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.6 | Организация и проведение общепоселкового конкурса в рамках краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное ко­лесо» среди учащихся городского округа «поселок Палана» |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 25,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 25,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.7  | Организация и проведение общепоселкового смотра - конкурса «Лучший отряд юных инспекторов движения» в рамках краевого смотра - конкурса |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 20,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 20,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.8 | Организация и проведение общепоселковых акций "Безопасность на дороге - дело каждого", "Мы все участники дорожного движения" |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 25,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 25,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.9 | Проведение общепоселкового конкурса на лучший детский рисунок и плакат по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 25,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 25,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| мероприятие 1.10 | Приобретение и распространение свето­воз­вращающих приспособлений в среде дошко­льников и учащихся млад­ших классов |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 20,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 20,00000 | 0,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Раздел 2** | **Организационно-планировочные и инже­нер­ные меры, направленные на совершен­ствова­ние организации движения транс­портных средств и пешеходов**  |   |   |   |   | **всего** | **374,98035** | **194,98035** | **120,00000** | **20,00000** | **20,00000** | **20,00000** |
|   |   |   |   | **местный бюджет** | **374,98035** | **194,98035** | **120,00000** | **20,00000** | **20,00000** | **20,00000** |
|   |   |   |   | **краевой бюджет** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | **федеральный бюджет** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | **внебюджетные источники** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 2.1 | Создание системы фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана» |  011 |  0314 | 0610109990 | 622 | всего | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 622 | местный бюджет | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 2.2 | Обновление системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (замена испорченных дорожных знаков) |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 80,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 80,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
|   |   |   |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 2.3 | Монтаж и демонтаж искусственных неровностей (лежачий полицейский). Устройство разметки пешеходных переходов «зебра» на проезжих частях улиц пгт. Палана |  014 | 0314 | 0610109990 | 244  | всего | 44,98035 | 44,98035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  014 | 0314  | 0610109990 | 244  | местный бюджет | 44,98035 | 44,98035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 2.4 | Обустройство автогородка для изучения правил дорожного движения дошкольниками и школьниками младших классов |  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | всего | 100,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  011 |  0314 | 0610109990 | 244 | местный бюджет | 100,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 2.5 | Оказание содействия индивидуальным предпринимателям в организации поселковой специализированной стоянки для автотранспорта |   |   |   | финансирования не  требуется | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Раздел 3** | **Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП** |   |   |   |  | **всего** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|   |   |   |   | **местный бюджет** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
|   |   |   |   | **краевой бюджет** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | **федеральный бюджет** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | **внебюджетные источники** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.1 | Совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий, использование единого федерального номера для вызова указанных служб на место дорожно-транспортного происшествия |  |  |  | финансирования не  требуется | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Мероприятие 3.2 | Организация участия в краевом конкурсе мультимедийных презентаций учащихся образовательных учреждений городского округа по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |   |   | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|   |   |   |   | внебюджетнсые источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**Перечень**

**объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и****место-нахождение****объекта** | **Проектная****мощность** | **Сроки строительства (реализации проекта) (годы)** | **Наличие****утвержденной****проектно -сметной****документации****(ПСД)** | **Сметная стоимость****(тыс. руб.)** | **Остаток на 1 января года****начала реализации Программы****(тыс. руб.)** |
| **Начало****(реализации проекта)****строительства** | **Окончание (реализации проекта)****строительства** | **В ценах, утвержденных в ПСД** | **В ценах года начала** | **В ценах,****утвержденных в****ПСД** | **В ценах года начала****реализации****Программы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Не имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения на

территории городского округа «поселок Палана»

**Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование контрольного события (мероприятия)** | **Ответственный исполнитель (исполнитель), участник** | **Реализация контрольных событий (в количественном выражении)** |
| **1-й год реализации** | **2-й год реализации** | **3-й год реализации** | **4-й год реализации** | **Завершающий год реализации** |
|  **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа «поселок Палана»** |
| 1. | Количество проведенных профилактических мероприятий (конкурсов, викторин, обучающих семинаров) по предупреждению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в образовательных учреждениях городского округа "поселок Палана»  | Отдел образования, социальной защиты, культуры и спорта; МКОУ «СОШ № 1пгт Палана»; МКДОУ № 1 «Детский сад «Рябинка»; МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко»; МО МВД РФ «Корякский»; МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана» | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 2. | Количество пострадавших в результате ДТП  | МО МВД РФ «Корякский» | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | МО МВД РФ «Корякский» | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |