Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_20.11.2017___________N__215___

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации       от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа «поселок Палана» на соответствующий финансовый год.

3. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Первый заместитель Главы Администрации

городского округа «поселок Палана»	                                                           О.П. Мохирева

|  | - Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от_20.11.2017___________N__215__ |
| --- | --- |

Муниципальная Программа

«Формирование комфортной городской среды  в городском округе «поселок Палана

на 2018 - 2022 годы»

- Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»

на 2018 - 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | 1. МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана». |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана». Задачи: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «поселок Палана»; 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа «поселок Палана»; 2. Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана» (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). |
| Основные показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городском округе «поселок Палана»; 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб. | Всего: 473 700 тыс.руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 426 330 тыс. руб., местный бюджет: 47 370 тыс. руб., внебюджетные источники: 0 в том числе: 2018 г. – 103 200 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 92 880 тыс. руб., местный бюджет: 10 320 тыс. руб., внебюджетные источники: 0 2019 – 111 000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 99 900 тыс. руб., местный бюджет: 11 100 тыс. руб., внебюджетные источники: 0 2020 – 107 500 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 96 750 тыс. руб., местный бюджет: 10 750 тыс. руб., внебюджетные источники: 0 2021 – 80 000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 72 000 тыс. руб., местный бюджет: 8 000 тыс. руб., внебюджетные источники: 0 2022 – 72 000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 64 800 тыс. руб., местный бюджет: 7 200 тыс. руб., внебюджетные источники: 0 |

- 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации городского округа «поселок Палана» является обеспечение устойчивого развития территории городского округа «поселок Палана», которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой, модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. В городском округе «поселок Палана» решением совета депутатов  принят нормативно правовой акт «Правила благоустройства территорий городского округа «поселок Палана».

Территория городского округа «поселок Палана» составляет – 15,00 кв. км, численность населения по состоянию на 01.01.2017 –2922 человека.

Уровень комфортности городской среды оказывает влияние не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа «поселок Палана» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования городского округа  большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену оборудования детских и спортивных площадок, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных и велосипедных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и причиняют неудобства жителям соседних домов.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются необходимой составной частью общей транспортной системы городского округа.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворовых территорий общее состояние благоустройства городского округа  не может иметь комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по поддержанию необходимого уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, на уровень износа объектов благоустройства оказывает влияние и увеличение интенсивности их эксплуатационного воздействия. Одной из проблем благоустройства территории городского округа  является  небрежное отношение граждан к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования необходимо применить программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться  значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа «поселок Палана».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «поселок Палана»;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.);

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018-2022 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городском округе «поселок Палана» | На % к предыдущему отчетному периоду | 25,6 | 32,9 | 30,49 | 6,11 | 4,9 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 19,84 | 19,5 | 19,4 | 21,1 | 20,16 |

3. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей и задач, мероприятия Программы планируется реализовать в 5-летний период (2018-2022 годы)

4. Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

4.1. Благоустройство дворовых территорий

городского округа «поселок Палана»

Адресный перечень дворовых территорий указан в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

4.1.1 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1. Ремонт дворовых проездов;

2. Обеспечение освещения дворовых территорий;

3. Установка скамеек;

4. Установка урн.

Нормативная стоимость работ минимального перечня видов  работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведена в таблице 1 приложения № 6 к настоящей Программе.

4.1.2 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

1.  Оборудование детских площадок;

2.  Оборудование спортивных площадок;

3.  Оборудование автомобильных парковок;

4.  Устройство газонов из трав;

5.  Устройство цветочных клумб;

6.  Высадка деревьев;

7.  Высадка кустарника;

8.  Устройство твердых покрытий проездов;

9. Устройство твердых покрытий тротуаров;

10. Устройство автомобильных парковок;

11. Устройство водоотведения;

12. Установка беседок;

13. Устройство площадок с контейнерами для бытовых отходов.

Нормативная стоимость работ перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведена в таблице 2 приложения № 7 к настоящей Программе.

4.2. Благоустройство общественных территорий

городского округа «поселок Палана»

Адресный перечень общественных территорий указан в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4.2.1 Перечень мероприятий для благоустройства общественных территорий городского округа «посёлок Палана»:

1. Благоустройство площади им. В.И. Ленина;

2. Благоустройство парка отдыха площади им. В.И. Ленина;

3. Благоустройство Сквера Победы;

4.Укрепление береговой линии р. Палана;

5. Строительство набережной р. Палана;

6. Устройство смотровой площадки в районе гостиницы «Эльгай»;

7. Ремонт бетонного дорожного покрытия ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола;

8. Ремонт гравийного дорожного покрытия ул. Обухова, ул. Чубарова, пер. Пролетарский, ул. Набережная, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Бекерева, ул. Совхозная, ул. Индустриальная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, пер. Строительный;

9. Реконструкция ливневой канализации на территории пгт. Палана и территории совхоза «Паланский»;

10. Обустройство пешеходной зоны по пер. Школьный;

11. Устройство тротуаров ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола, ул. Чубарова, пер. Пролетарский, ул. Набережная, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Бекерева, ул. Совхозная, ул. Индустриальная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, пер. Строительный;

12. Устройство велосипедных дорожек ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола, ул. Чубарова;

13. Устройство автомобильных парковок;

14. Устройство детских площадок;

15. Устройство спортивных площадок;

16. Благоустройство территорий вокруг общественных зданий;

17. Установка стелл (4 стеллы) на въездах в пгт. Палана;

18. Строительство стадиона;

19. Устройство лестничного марша на спуске Палана-стадион;

20. Устройство лестничного марша на подъеме ул. Обухова,19 - ул. Обухова,2;

21. Устройство мостовых переходов на спусках к стадиону;

22.Устройство подпорной стены ул. Обухова 2;

23.Обустройство мест для выгуливания домашних питомцев;

24. Обустройство мест проведения национальных праздников;

25. Установка уличной сцены в районе стадиона;

26. Установка уличной сцены на площади им. В.И. Ленина;

27. Установка уличного цифрового видеоэкрана на площади им. В.И. Ленина.

Нормативная стоимость мероприятий по благоустройству общественных территорий, входящих в перечень дополнительных работ  приведена в таблице 3 Приложения № 8 к настоящей Программы.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годах с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в рамках Программы, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «поселок Палана», а также территорий общего пользования городского округа «поселок Палана» осуществляется с учетом  обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется по результатам реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Общий объем финансирования Программы составляет 471 450 тыс. рублей,  в том числе по годам и источникам:

тыс. руб.

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО, | 473 700 | 103 200 | 111 000 | 107 500 | 80 000 | 72 000 |
| в том числе: федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 426 330 | 92 880 | 99 900 | 96 750 | 72 000 | 64 800 |
| местный бюджет | 47 370 | 10 320 | 11 100 | 10 750 | 8 000 | 7 200 |
| фонды |  | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |

- 6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы  осуществляется в следующем порядке:

1. Утверждение постановлением Администрации городского округа «посёлок Палана» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы»;

2. Подготовка, и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы» (приложению № 5).

3. Подготовка, и утверждение  сметной документации по благоустройству общественных территорий.

Координатором реализации мероприятий Программы является комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

Координатор организует мероприятия по реализации Программы, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Реализация  мероприятий Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации городского поселения, предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- обеспечивает текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- обеспечивает контроль над выполнением мероприятий Программы;

- уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, в соответствии с объемом выделяемых средств;

Исполнителями мероприятий программы являются юридические и физические лица, признанные победителями по результатам отбора заявок на предоставление субсидий, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» организует работу комиссии по приемке выполненных работ при реализации мероприятий Программы.

Финансовое управление Администрации городского округа «посёлок Палана»  обеспечивает долевое финансирование Программы из бюджета городского округа, а также осуществляет контроль целевого использования денежных средств для реализации мероприятий Программы.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «поселок Палана», подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Единица измерения | Объем в натуральных показателях, на ед. изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | КБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Гиля, 6 |  | 2000 | 40 | 6 000 |  | 5400 | 600 |  |
|  | ул. Гиля, 4 | м2 |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гиля, 18 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | ул. Поротова, 33 |  | 2500 м2 | 32 | 7500 |  | 6750 | 750 |  |
|  | ул. Поротова, 35 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чубарова, 20 | м2 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гиля, 16 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гиля, 20 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 3. | ул. Ленина, 23 | м2 | 2000 м2 | 40 | 6000 |  | 5400 | 600 |  |
|  | ул. Гиля, 4 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | ул. Гиля, 14 | м2 | 1000 м2 | 32 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
|  | ул. Гиля, 18 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | ул. Гиля, 16 | м2 | 1000 м2 | 32 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
|  | ул. Гиля, 20 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 6. | ул. Гиля, 14 | м2 | 1000 м2 | 32 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
|  | ул. Чубарова, 16 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 7. | ул. Гиля, 16 |  | 1000 м2 | 24 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
|  | ул. Чубарова, 18 | м2 |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чубарова, 20 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 31500 |  | 28350 | 3150 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ул. Ленина, 3 | м2 | 2000 м2 | 36 | 6000 |  | 5400 | 600 |  |
|  | ул. Ленина, 7 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 9. | ул. Ленина, 5 |  | 2000 м2 | 36 | 6000 |  | 5400 | 600 |  |
|  | ул. Ленина, 9 | м2 |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 10. | ул. Ленина, 13 | м2 | 1000 м2 | 32 | 3000 |  | 2400 | 600 |  |
| 11. | ул. Ленина, 15 | м2 | 1500 м2 | 40 | 4500 |  | 4000 | 450 |  |
|  | ул. Ленина, 19 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 12. | ул. Ленина, 19 |  | 1000 м2 | 24 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
|  | ул. Гиля, 5 | м2 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | пер. Пролетарский, 14 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 13. | пер. Пролетарский, 14 | м2 | 1500 м2 | 24 | 4500 |  | 3950 | 450 |  |
|  | ул. Гиля, 7 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 14. | ул. Гиля, 9 |  | 500 м2 | 36 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 15. | пер. Чубарова, 12 | м2 | 1000 м2 | 24 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
|  | ул. Чубарова, 14 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 16. | ул. Чубарова, 8 | м2 | 2000 м2 | 24 | 6000 |  | 5400 | 600 |  |
| 17. | ул. Обухова, 29 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Обухова, 31 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 18. | ул. Обухова, 33 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  |  |  |  | Всего: | 40500 |  | 36450 | 4050 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ул. Чубарова, 1 | м2 | 1000 м2 | 24 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| 19. | ул. Чубарова, 3 | м2 | 1000 м2 | 24 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| 20. | ул. Чубарова, 5 | м2 | 1000 м2 | 32 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| 21. | ул. Поротова, 15а | м2 | 1000 м2 | 40 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| 22. | ул. Поротова, 6а | м2 | 500 м2 | 4 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 23. | ул. Поротова, 6б | м2 | 500 м2 | 4 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 24. | ул. Поротова, 6в | м2 | 500 м2 | 4 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 25. | ул. Поротова, 8 | м2 | 500 м2 | 4 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 26. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 27. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 28. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а | м2 | 500 м2 | 4 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 29. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 30 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 31. | ул. Обухова, 1 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 32. | ул. Обухова, 3 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 33. | ул. Обухова, 11 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 34. | ул. Обухова, 13 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Обухова, 15 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 35. | ул. Обухова, 17 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Обухова, 19 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 36. | ул. Обухова, 19 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Обухова, 21 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 37. | ул. Обухова, 21 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Обухова, 23 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 38. | ул. Обухова, 23 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Обухова, 25 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 37500 |  | 33750 | 3750 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ул. Комсомольская, 2 | м2 | 1000 м2 | 24 | 3000 |  | 2700 | 300 |  |
| 40. | ул. Совхозная, 9 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Совхозная, 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 41. | ул. Космонавтов, 2 | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Космонавтов, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ул. Космонавтов, 2а | м2 | 500 м2 | 8 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Космонавтов, 4 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 7500 |  | 6750 | 750 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | пер. Строительный, 12 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
| 44. | ул. Космонавтов, 3 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Космонавтов, 5 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 45. | ул. Космонавтов, 5 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Космонавтов, 7 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 46. | ул. Космонавтов, 7 | м2 | 500 м2 | 12 | 1500 |  | 1350 | 150 |  |
|  | ул. Космонавтов, 9 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 6000 |  | 5400 | 600 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 123000 |  | 110700 | 12300 |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень общественных территорий городского округа «поселок Палана»,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

| № п/п | Наименование, месторасположение | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) | Объем в натуральных показателях на ед. изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | КБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство площади им. В.И. Ленина | 100 м2 | 500 | 25 | 12 500 |  | 11250 | 1 250 |  |
| 2 | Благоустройство парка отдыха площади им. В.И. Ленина | 100 м2 | 300 | 20 | 6 000 |  | 5 400 | 600 |  |
| 3 | Благоустройство Сквера Победы | 100 м2 | 600 | 20 | 12 000 |  | 10 800 | 1 200 |  |
| 4 | Укрепление береговой линии р. Палана | 100 м2 | 500 | 10 | 5 000 |  | 4 500 | 500 |  |
| 5 | Строительство набережной р. Палана | 100 м2 | 500 | 20 | 10 000 |  | 9 000 | 1000 |  |
| 6 | Устройство смотровой площадки в районе гостиницы «Эльгай» | 100 м2 | 500 | 10 | 5 000 |  | 4 500 | 500 |  |
| 7 | Обустройство пешеходных зоны по пер. Школьный | 100 м2 | 500 | 20 | 10 000 |  | 9 000 | 1 000 |  |
| 8 | Устройство детских площадок | 100 м2 | 600 | 10 | 6 000 |  | 5 400 | 600 |  |
| 9 | Устройство спортивных площадок | 100 м2 | 600 | 10 | 6 000 |  | 5 400 | 600 |  |
| 10 | Установка уличной сцены на площади им. В.И. Ленина | 1 сцена | 2000 | 1 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
| 11 | Установка стелл (4 шт.) на въездах в пгт. Палана | 1 место | 500 | 4 | 2 000 |  | 1 800 | 200 |  |
| 12 | Устройство мостовых переходов на спусках к стадиону | 1 м2 | 20 | 60 | 1 200 |  | 1080 | 120 |  |
|  |  |  |  | Всего: | 71 700 |  | 64 530 | 7 170 |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт бетонного дорожного покрытия ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, | 100 м2 | 500 | 90 | 45 000 |  | 40 500 | 4 500 |  |
| 14 | Ремонт гравийного дорожного покрытия ул. Обухова, ул. Чубарова, пер. Пролетарский, ул. Набережная, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Бекерева, ул. Совхозная, ул. Индустриальная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, пер. Стротельный | 100 м2 | 50 | 360 | 18 000 |  | 16 200 | 1 800 |  |
| 15 | Реконструкция ливневой канализации на территории пгт. Палана и территории совхоза «Паланский»; | 100 м | 1 500 | 50 | 7 500 |  | 6 750 | 750 |  |
|  |  |  |  | Всего: | 70 500 |  | 63 450 | 7 050 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт бетонного дорожного покрытия ул. ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола | 100 м2 | 500 | 900 | 45 000 |  | 40 500 | 4 500 |  |
| 17 | Устройство автомобильных парковок | 100 м2 | 500 | 10 | 5 000 |  | 4 500 | 500 |  |
| 18 | Благоустройство территорий вокруг общественных зданий | 100 м2 | 500 | 20 | 10 000 |  | 9 000 | 1 000 |  |
| 19 | Устройство велосипедных дорожек ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола, ул. Чубарова | 100 м2 | 500 | 20 | 10 000 |  | 9000 | 1000 |  |
|  |  |  |  | Всего: | 70 000 |  | 63 000 | 7 000 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство открытого стадиона | 100 м2 | 350 | 60 | 21 000 |  | 18 900 | 2 100 |  |
| 21 | Устройство лестничного марша на спуске Палана-стадион | 1 м2 | 30 | 20 | 750 |  | 675 | 75 |  |
| 22 | Устройство лестничного марша на подъеме ул. Обухова,19 - ул. Обухова,2 | 1 м2 | 30 | 20 | 750 |  | 675 | 75 |  |
| 23 | Устройство тротуаров ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола, ул. Чубарова, пер. Пролетарский, ул. Набережная, пер. Школьный | 100 м2 | 500 | 200 | 50 000 |  | 45 000 | 5 000 |  |
|  |  |  |  | Всего: | 72 500 |  | 65 250 | 7 250 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Устройство тротуаров ул. Центральная, ул. Бекерева, ул. Совхозная, ул. Индустриальная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, пер. Стротельный | 100 м2 | 500 | 100 | 50 000 |  | 45 000 | 5 000 |  |
| 25 | Устройство подпорной стены ул. Обухова 2 | 100 м2 | 500 | 10 | 5 000 |  | 4 500 | 500 |  |
| 26 | Обустройство мест для выгула домашних питомцев | 100 м2 | 200 | 5 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
| 27 | Обустройство мест проведения национальных праздников | 100 м2 | 200 | 5 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
| 28 | Установка уличной сцены в районе стадиона | 1 сцена | 2000 | 1 | 1000 |  | 900 | 100 |  |
| 29 | Установка уличного цифрового видеоэкрана на площади им. В.И. Ленина | 1 экран | 3 000 | 1 | 3 000 |  | 2 700 | 300 |  |
|  |  |  |  | Всего: | 66 000 |  | 59400 | 6 600 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 350 700 |  | 315 630 | 35 700 |  |

|  | - Приложение № 3 - к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО: |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 471 450 |  | 103 200 |  | 111 000 | 107 500 | 80 750 | 72 000 | 1., 1.1, 2., 2.1 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |  | - | - | - | - | 1., 1.1, 2., 2.1 |
|  | краевой бюджет | 424 305 |  | 92 880 |  | 99 900 | 96 750 | 72 675 | 64 800 | 1., 1.1, 2., 2.1 |
|  | местный бюджет | 47 145 |  | 10 320 |  | 11 100 | 10 750 | 8 075 | 7 200 | 1., 1.1, 2., 2.1 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |  | - | - | - | - | 1., 1.1, 2., 2.1 |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий городского округа «поселок Палана» |  | 123 000 |  | 31 500 | 40 500 | 37 500 | 7 500 | 6 000 | 1., 1.1 |
|  | Краевой бюджет |  | 110 700 |  | 28 350 | 36 450 | 33 750 | 6 750 | 5 400 | 1., 1.1 |
|  | Местный бюджет |  | 12 300 |  | 3 150 | 4 050 | 3 750 | 750 | 600 | 1., 1.1 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана», в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) |  | 351 450 |  | 71 700 | 70 500 | 70 000 | 73 250 | 66 000 | 2., 2.1 |
|  | краевой бюджет |  | 316 305 |  | 64 530 | 63 450 | 63 000 | 65 925 | 59 400 | 2., 2.1 |
|  | местный бюджет |  | 35 775 |  | 7 170 | 7 050 | 7 000 | 7 325 | 6 600 | 2., 2.1 |

|  | - Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы» |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Порядок

накопления и расходования средств заинтересованных лиц

для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий

- Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру накопления и расходования средств заинтересованных лиц, предусмотренных для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий городского округа «посёлок Палана», а так же устанавливает порядок и форму трудового и финансового участия граждан в выполнении программных мероприятий.

  - Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации и товарищества собственников жилья, многоквартирные дома которых подлежат благоустройству, а так же  собственники и пользователи общественных территорий

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «поселок Палана».

  - Под формой финансового участия понимается доля добровольного финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Порядок трудового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом местного самоуправления городского округа «посёлок Палана».

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного управления городского округа «посёлок Палана», осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- Порядок финансового участия заинтересованных лиц

3.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом местного самоуправления городского округа «посёлок Палана».

- Условия аккумулирования и расходования денежных средств

4.1. Денежные средства заинтересованных лиц, собранные на реализацию мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, зачисляются на специализированный лицевой банковский счет управляющей компании, товарищества собственников жилья или лица, уполномоченного собственниками жилых помещений многоквартирного жилого дома (далее - уполномоченного лица).

4.2. Уполномоченные лица заключают договоры от имени заинтересованных лиц, с определенными на конкурсной основе подрядными организациями, в которых определяются порядок и сумма оплаты за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий.

Объем денежных средств на благоустройство дворовой территории определяется сметным расчетом по государственным сметным нормативам.

4.3. Оплата за  выполненные работы по благоустройству дворовых территорий осуществляется после исполнения работ по благоустройству дворовой территории.

4.4. Уполномоченные лица обеспечивают учет денежных средств, поступающих от заинтересованных лиц для благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов.

4.5. Уполномоченные лица обеспечивают ежемесячное обнародование в разделе «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» официального интернет - сайта Администрации городского округа «поселок Палана» данных о поступивших и израсходованных денежных средствах для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

4.6. Аккумулирование и расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным лицом в целях финансирования мероприятий  перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

4.7. Уполномоченные лица осуществляют расчет с подрядными организациями, после приемки выполненных работ по актам приемки работ приемочной комиссией.

Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем подписания акта приемки работ приемочной комиссией в составе представителей уполномоченного лица, подрядной организации,  собственников помещений многоквартирных домов и организации, осуществляющей строительный контроль.

- Контроль за соблюдением условий порядка

5.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным лицом и Администрацией городского округа «поселок Палана» в соответствии с бюджетным законодательством.

5.2. Уполномоченное лицо обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе «поселок Палана»

на 2018 – 2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы»

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (далее - дворовой территории), расположенного на территории городского округа «поселок Палана», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн – проектом благоустройства дворовой территории (далее- дизайн-проект) понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в виде планов и объемной трехмерной модели, в художественном или цифровом исполнении с  приложением фотографий, отображающих существующее и предполагаемое состояние дворовой территории, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Дизайн-проект  состоит из  сметной документации, но так же может быть выполнен в упрощенном варианте в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Уполномоченным подразделением органа местного самоуправления по разработке и обсуждению дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, является комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической и текстовой форме, с приложением сметного расчета стоимости выполняемых работ.

2.2. Дизайн - проект благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разрабатывается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,  правилами землепользования городского округа «посёлок Палана», правилами благоустройства и содержания территории городского округа  «посёлок Палана, а так же действующими строительными и санитарными нормами и правилами, техническими условиями ресурсоснабжающих организаций и инженерно технических служб.

2.3. Администрацией городского округа «посёлок Палана»  принимается решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сроках его общественного (публичного) обсуждения.

2.4. Решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории размещается на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления www.palana.org для общественного (публичного) обсуждения.

2.5. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

2.6. При подготовке дизайн - проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

-определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

-разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: удобства использования участков, взаимосвязи с функциональными зонами, пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

-предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;

-уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

-уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

-подготовка графического материала.

-подготовка ведомости объемов работ и материалов;

-подготовка сметного расчета на работы по благоустройству дворовой территории.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта

3.1. Администрацией  городского округа «посёлок Палана»  принимается решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сроках его общественного (публичного) обсуждения, о составе комиссии по оценке дизайн-проекта,  о времени и месте работы оценочной комиссии.

3.2. Решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории размещается на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления www.palana.org для общественного обсуждения.

3.3. Результат разработки дизайн-проекта оформляется протоколом о принятии дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории включенной в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с приложением №1  муниципальной программы.

3.4. В соответствии с протоколом, Администрация городского округа «поселок Палана» принимает решение об утверждении дизайн-проекта.

|  | - Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы» |
| --- | --- |

Таблица 1.

Нормативная стоимость работ минимального перечня видов  работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт дворовых проездов (ж/бетонных) | 100 м² | 500 |
| 1.1 | Ремонт дворовых проездов (гравийных) | 100 м² | 50 |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 100 м² | 200 |
| 3 | Установка скамеек | 1 место | 30 |
| 4 | Установка урн | 1 место | 10 |

|  | - Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы» |
| --- | --- |

Таблица 2.

Нормативная стоимость работ перечня дополнительных видов работ по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оборудование детских площадок | 100 м2 | 600 |
| 2 | Оборудование спортивных площадок | 100 м2 | 600 |
| 3 | Устройство автомобильных парковок | 100 м2 | 500 |
| 4 | Устройство газонов из трав | 100 м2 | 50 |
| 5 | Устройство цветочных клумб | 100 м2 | 50 |
| 6 | Высадка деревьев | 1 место | 5 |
| 7 | Высадка кустарника | 1 место | 3 |
| 9 | Устройство твердых покрытий проездов | 100 м2 | 1000 |
| 10 | Устройство твердых покрытий тротуаров | 100 м2 | 500 |
| 11 | Устройство водоотведения | 100 м | 1 500 |
| 12 | Установка беседок | 1 место | 250 |
| 13 | Устройство площадок с контейнерами для бытовых отходов | 1 место | 70 |

|  | - Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 – 2022 годы» |
| --- | --- |

Таблица 3.

Нормативная стоимость мероприятий по благоустройству общественных территорий

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство площади им. В.И. Ленина | 100 м2 | 500 |
| 2 | Благоустройство парка отдыха площади им. В.И. Ленина | 100 м2 | 300 |
| 3 | Благоустройство Сквера Победы | 100 м2 | 600 |
| 4 | Укрепление береговой линии р. Палана | 100 м2 | 500 |
| 5 | Строительство набережной р. Палана | 100 м2 | 500 |
| 6 | Устройство смотровой площадки в районе здания гостиницы «Эльгай» | 100 м2 | 500 |
| 7 | Ремонт бетонного дорожного покрытия ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола | 100 м2 | 500 |
| 8 | Ремонт гравийного дорожного покрытия ул. Обухова, ул. Чубарова, пер. Пролетарский, ул. Набережная, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Бекерева, ул. Совхозная, ул. Индустриальная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, пер. Строительный | 100 м2 | 50 |
| 9 | Реконструкция ливневой канализации на территории пгт. Палана и территории совхоза «Паланский»; | 100 м | 1 500 |
| 10 | Обустройство пешеходных зоны по пер. Школьный | 100 м2 | 500 |
| 11 | Устройство тротуаров ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола, ул. Чубарова, пер. Пролетарский, ул. Набережная, пер. Школьный, ул. Центральная, ул. Бекерева, ул. Совхозная, ул. Индустриальная, ул. Комсомольская, ул. Космонавтов, пер. Строительный | 100 м2 | 500 |
| 12 | Устройство велосипедных дорожек ул. Ленина, ул. Поротова, ул. Гиля, ул. Обухова, ул. им. 50-лет Камчатского комсомола, ул. Чубарова | 100 м2 | 500 |
| 13 | Устройство автомобильных парковок | 100 м2 | 500 |
| 14 | Устройство детских площадок | 100 м2 | 600 |
| 15 | Устройство спортивных площадок | 100 м2 | 600 |
| 16 | Благоустройство территорий вокруг общественных зданий | 100 м2 | 500 |
| 17 | Благоустройство территории вокруг памятников | 100 м2 | 300 |
| 18 | Установка стелл (4 стеллы) на въездах в пгт. Палана | 1 место | 500 |
| 19 | Строительство открытого стадиона | 100 м2 | 350 |
| 20 | Устройство лестничного марша на спуске совхоз-стадион | 1 м2 | 30 |
| 21 | Устройство лестничного марша на подъеме ул. Обухова, 19 – ул. Обухова, 2 | 1 м2 | 30 |
| 22 | Устройство мостовых переходов на спусках к стадиону | 1 м2 | 20 |
| 23 | Устройство подпорной стены ул. Обухова 2 | 100 м2 | 500 |
| 24 | Обустройство мест для выгула домашних питомцев | 100 м2 | 200 |
| 25 | Обустройство мест проведения национальных праздников | 100 м2 | 200 |
| 26 | Установка уличной сцены в районе стадиона | 1 сцена | 2 000 |
| 27 | Установка уличной сцены на площади им. В.И. Ленина | 1 сцена | 2 000 |
| 28 | Установка уличного цифрового видеоэкрана на площади им. В.И. Ленина | 1 экран | 3 000 |